PHỤ LỤC C: TÍNH CHI PHÍ PHẦN MỀM

(Áp dụng phương pháp tính toán điểm trường hợp sử dụng theo Quyết định số 671/QĐ-BTTTT và Hướng dẫn số 2589/BTTTT-UDCNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông)

Tên phần mềm: Website bán linh kiện điện tử PC, Laptop & Trình cấu hình PC Builder thông minh

Đơn vị thực hiện:

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hoàng Uy – MSSV: DTH235812 – Lớp: DH24TH3

Tạ Nguyễn Thành Tín-MSSV:DTH235787-Lớp:DH24TH3
			   Trần Quang Toàn-MSSV:DTH235833-Lớp:DH24TH3

C.I Bảng sắp xếp thứ tự ưu tiên các yêu cầu chức năng của phần mềm

| TT | Mô tả yêu cầu chức năng | Phân loại | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Phân hệ 1: Giao diện người dùng & Storefront ngoài website |  |  |
| 1 | Hiển thị trang chủ, banner sự kiện Flash Sale và linh kiện nổi bật | Yêu cầu giao diện/truy vấn | Cao |
| 2 | Hiển thị danh mục linh kiện đa cấp (CPU, Main, RAM, VGA, SSD, Nguồn, Case, Laptop) | Yêu cầu giao diện/truy vấn | Cao |
| 3 | Hiển thị chi tiết linh kiện kèm đầy đủ bảng thông số kỹ thuật (Socket, DDR, TDP, Size) | Yêu cầu giao diện/truy vấn | Cao |
| 4 | Bộ lọc linh kiện chuyên sâu theo thông số kỹ thuật (Socket CPU, Bus RAM, Chuẩn nguồn 80 Plus) | Yêu cầu nghiệp vụ/truy vấn | Cao |
| 5 | Tìm kiếm nhanh linh kiện theo từ khóa, tên sản phẩm và mã SKU | Yêu cầu nghiệp vụ/truy vấn | Cao |
| 6 | Hiển thị đánh giá, nhận xét và điểm số sao của khách hàng đã mua sản phẩm | Yêu cầu giao diện/truy vấn | Trung bình |
|  | Phân hệ 2: Tính năng thông minh chuyên sâu (PC Builder, Nâng cấp Laptop, Bảo hành Serial) |  |  |
| 7 | Giao diện cấu hình PC Builder: Tự chọn từng linh kiện vào từng slot lắp ráp | Yêu cầu giao diện/nhập liệu | Cao |
| 8 | Kiểm tra tương thích phần cứng thời gian thực: Cảnh báo xung đột Socket CPU - Bo mạch chủ, chuẩn RAM DDR4/DDR5, kích thước VGA dài hơn lòng case | Yêu cầu xử lý tính toán phức tạp | Cao |
| 9 | Ước tính công suất TDP & Đề xuất công suất nguồn PSU an toàn (+25% headroom) | Yêu cầu xử lý tính toán | Cao |
| 10 | Lưu cấu hình PC tự dựng vào tài khoản cá nhân hoặc xuất file báo giá PDF/Excel | Yêu cầu nghiệp vụ/xử lý | Cao |
| 11 | Tra cứu nâng cấp Laptop theo model: Nhập model máy hiển thị sơ đồ khe RAM trống và chuẩn SSD M.2 tương thích | Yêu cầu nghiệp vụ/truy vấn | Cao |
| 12 | Tra cứu bảo hành điện tử theo Serial Number: Nhập mã Serial tra cứu ngày kích hoạt, hạn bảo hành và tiến độ xử lý | Yêu cầu nghiệp vụ/truy vấn | Cao |
|  | Phân hệ 3: Giỏ hàng, Đặt hàng & Thanh toán trực tuyến |  |  |
| 13 | Quản lý giỏ hàng: Thêm, bớt linh kiện, cập nhật số lượng, áp dụng mã voucher giảm giá | Yêu cầu nghiệp vụ/xử lý | Cao |
| 14 | Form đặt mua hàng: Nhập địa chỉ nhận hàng, chọn hình thức vận chuyển và ghi chú | Yêu cầu nhập liệu | Cao |
| 15 | Cơ chế tạm khóa giữ kho trong 15 phút khi khách chọn thanh toán online | Yêu cầu xử lý nghiệp vụ/khóa dữ liệu | Cao |
| 16 | Cơ chế tự động hủy đơn và hoàn trả tồn kho nếu quá hạn 15 phút chưa thanh toán | Yêu cầu tiến trình tự động | Cao |
| 17 | Tích hợp thanh toán quét mã VietQR động tự sinh kèm đúng số tiền và mã đơn hàng | Yêu cầu giao tiếp dịch vụ ngoài | Cao |
| 18 | Tích hợp API Webhook nhận thông báo tự động từ ngân hàng khi chuyển khoản thành công | Yêu cầu giao tiếp dịch vụ ngoài | Cao |
| 19 | Tích hợp thanh toán trực tuyến qua cổng VNPay / Thẻ ngân hàng ATM/Visa | Yêu cầu giao tiếp dịch vụ ngoài | Trung bình |
| 20 | Xuất hóa đơn điện tử và gửi email xác nhận đặt hàng thành công đến khách hàng | Yêu cầu nghiệp vụ/gửi thông báo | Trung bình |
|  | Phân hệ 4: Khách hàng thành viên & Quản lý tài khoản cá nhân |  |  |
| 21 | Đăng ký tài khoản thành viên mới qua Email / Số điện thoại | Yêu cầu nhập liệu | Cao |
| 22 | Đăng nhập hệ thống (hỗ trợ xác thực qua Google OAuth) | Yêu cầu xác thực/bảo mật | Cao |
| 23 | Quản lý thông tin cá nhân và cập nhật sổ địa chỉ giao hàng | Yêu cầu cập nhật dữ liệu | Trung bình |
| 24 | Đổi mật khẩu và khôi phục mật khẩu thông qua mã xác nhận gửi về Email | Yêu cầu bảo mật | Trung bình |
| 25 | Xem lịch sử các đơn hàng đã mua và tra cứu hành trình vận chuyển thời gian thực | Yêu cầu truy vấn | Cao |
| 26 | Yêu cầu hủy đơn hàng (khi đơn hàng đang ở trạng thái chờ thanh toán/xác nhận) | Yêu cầu nghiệp vụ/cập nhật | Trung bình |
| 27 | Quản lý điểm tích lũy thành viên và hạng khách hàng VIP | Yêu cầu tính toán/truy vấn | Trung bình |
| 28 | Gửi đánh giá và bình luận chất lượng linh kiện sau khi nhận hàng thành công | Yêu cầu nhập liệu | Thấp |
|  | Phân hệ 5: Quản trị Admin & Quản lý Kho linh kiện theo Serial/IMEI |  |  |
| 29 | Quản lý danh mục linh kiện: Thêm, sửa, xóa phân nhóm danh mục sản phẩm | Yêu cầu cập nhật dữ liệu | Cao |
| 30 | Quản lý sản phẩm linh kiện: Thêm mới, cập nhật giá, thông số kỹ thuật chi tiết | Yêu cầu cập nhật dữ liệu | Cao |
| 31 | Quản lý kho linh kiện theo mã Serial duy nhất (hỗ trợ quét mã vạch Barcode/QR Code) | Yêu cầu nhập liệu/quản trị kho | Cao |
| 32 | Quản lý đơn hàng: Tiếp nhận, duyệt đơn, gán mã Serial linh kiện vào đơn xuất kho | Yêu cầu xử lý nghiệp vụ kho | Cao |
| 33 | Quản lý tiếp nhận bảo hành linh kiện: Quét Serial kiểm tra lịch sử, lập phiếu nhận | Yêu cầu nghiệp vụ bảo hành | Cao |
| 34 | Quản lý chương trình khuyến mãi: Thiết lập Flash Sale, mã voucher và Combo giảm giá | Yêu cầu nghiệp vụ bán hàng | Trung bình |
| 35 | Quản lý người dùng và phân quyền nhân viên (RBAC: Admin, Nhân viên bán hàng, Thủ kho) | Yêu cầu quản trị/bảo mật | Cao |
| 36 | Báo cáo thống kê: Doanh thu theo thời gian, tồn kho theo Serial, tỷ lệ hủy đơn quá hạn | Yêu cầu báo cáo/thống kê | Cao |

Nhận xét: Hệ thống gồm 36 yêu cầu chức năng trọng tâm, được phân bổ đều trên 5 phân hệ đáp ứng đầy đủ tính chất chuyên sâu của một sàn thương mại điện tử chuyên ngành linh kiện máy tính.

C.II Bảng chuyển đổi yêu cầu chức năng sang trường hợp sử dụng (Use-Case)

| TT | Tên Use-case | Tên tác nhân (Actor) | STT chức năng tương ứng | Mức độ phức tạp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phân hệ 1 & 2: Giao diện Storefront & Tính năng thông minh |  |  |  |
| 1 | Đăng ký & Đăng nhập tài khoản | Khách hàng | 21, 22 | Đơn giản |
| 2 | Xem thông tin cá nhân & Sổ địa chỉ | Khách hàng | 23, 24, 27 | Đơn giản |
| 3 | Xem danh mục & Chi tiết linh kiện | Khách hàng | 1, 2, 3 | Đơn giản |
| 4 | Tìm kiếm linh kiện theo từ khóa/SKU | Khách hàng | 5 | Đơn giản |
| 5 | Lọc linh kiện kỹ thuật chuyên sâu (Socket, DDR, PSU) | Khách hàng | 4 | Trung bình |
| 6 | Tự Build PC kiểm tra tương thích thời gian thực & Tính công suất nguồn | Khách hàng | 7, 8, 9, 10 | Phức tạp |
| 7 | Tra cứu nâng cấp Laptop theo model | Khách hàng | 11 | Trung bình |
| 8 | Tra cứu bảo hành điện tử theo Serial Number | Khách hàng | 12 | Trung bình |
| 9 | Quản lý giỏ hàng & Áp dụng mã giảm giá | Khách hàng | 13 | Đơn giản |
| 10 | Đặt hàng, thanh toán VietQR tự động & Tạm khóa giữ kho 15 phút | Khách hàng, Cổng VietQR/VNPay | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | Phức tạp |
| 11 | Xem lịch sử đơn hàng & Tra cứu vận chuyển | Khách hàng | 25, 26 | Trung bình |
| 12 | Đánh giá & Bình luận sản phẩm | Khách hàng | 6, 28 | Đơn giản |
|  | Phân hệ 3: Quản trị Admin & Quản lý Kho linh kiện theo Serial |  |  |  |
| 13 | Quản lý danh mục & Thông số linh kiện | Quản trị viên (Admin) | 29, 30 | Trung bình |
| 14 | Quản lý nhập kho & Xuất kho theo mã Serial (Quét Barcode/QR Code) | Thủ kho, Thiết bị quét mã | 31, 32 | Trung bình |
| 15 | Quản lý bảo hành, Phân quyền nhân viên & Báo cáo doanh thu | Quản trị viên (Admin) | 33, 34, 35, 36 | Trung bình |

Tổng kết quy đổi: Từ 36 chức năng đã chuyển đổi thành 15 Use-case cốt lõi (gồm 7 Use-case đơn giản, 6 Use-case trung bình và 2 Use-case phức tạp), hoàn toàn đồng bộ với file báo cáo điểm Use Case đã lập của đề tài.

C.III Bảng tính toán điểm các tác nhân (Actors) tương tác với phần mềm (TAW)

| TT | Loại Actor | Mô tả tiêu chí phân loại tác nhân | Số tác nhân | Trọng số | Điểm từng loại tác nhân |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đơn giản | Tác nhân tương tác qua giao thức hoặc giao diện lập trình ứng dụng (API) tự động: Cổng thanh toán VietQR / VNPay, Dịch vụ Email/SMS thông báo. | 2 | 1 | 2 |
| 2 | Trung bình | Tác nhân tương tác thông qua giao thức giao tiếp thiết bị ngoại vi: Thiết bị đầu đọc / máy quét mã vạch Barcode và QR Code Serial kho. | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Phức tạp | Tác nhân là con người tương tác thông qua giao diện đồ họa người dùng (GUI): Khách hàng mua sắm ngoài web, Quản trị viên & Nhân viên kho. | 2 | 3 | 6 |
|  | Cộng (1 + 2 + 3) | Tổng điểm tác nhân (TAW) | 5 |  | 10 |

Kết quả: Tổng điểm tác nhân của hệ thống TAW (Total Actor Weight) = 10 điểm.

C.IV Bảng tính toán điểm các trường hợp sử dụng (Use-Case) (TBF)

| STT | Loại Use-case | Trọng số UCP chuẩn | Hệ số BMT | Số Use-case | Điểm Use-case (TBF) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nghiệp vụ cơ bản (B - Basic) |  |  |  |  |
|  | • Đơn giản (Số giao dịch ≤ 3) | 5 | 1.0 | 7 | 35 |
|  | • Trung bình (Số giao dịch từ 4 đến 7) | 10 | 1.0 | 6 | 60 |
|  | • Phức tạp (Số giao dịch > 7) | 15 | 1.0 | 2 | 30 |
| 2 | Nghiệp vụ mức độ trung bình (M - Medium) |  |  |  |  |
|  | • Đơn giản | 5 | 1.2 | 0 | 0 |
|  | • Trung bình | 10 | 1.2 | 0 | 0 |
|  | • Phức tạp | 15 | 1.2 | 0 | 0 |
| 3 | Nghiệp vụ phức tạp (T - Trouble) |  |  |  |  |
|  | • Đơn giản | 5 | 1.5 | 0 | 0 |
|  | • Trung bình | 10 | 1.5 | 0 | 0 |
|  | • Phức tạp | 15 | 1.5 | 0 | 0 |
|  | Cộng (1 + 2 + 3) | Tổng điểm Use-case chưa điều chỉnh (TBF) |  | 15 | 125 |

Tính điểm trường hợp sử dụng chưa điều chỉnh (Unadjusted Use Case Points - UUCP):
UUCP = TAW + TBF = 10 + 125 = 135 điểm.

C.V Bảng tính toán hệ số phức tạp kỹ thuật - công nghệ (TFW & TCF)

| TT | Yếu tố kỹ thuật - công nghệ | Trọng số (Wi) | Giá trị xếp hạng (Vi) | Kết quả (Wi x Vi) | Diễn giải đặc tả đề tài |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống phân tán | 2.0 | 2 | 4.0 | Hệ thống tách biệt Frontend (Next.js) và Backend RESTful API (NestJS). |
| 2 | Tính chất đáp ứng tức thời / thông lượng | 1.0 | 3 | 3.0 | Yêu cầu phản hồi nhanh khi tra cứu thông số linh kiện và kiểm tra giỏ hàng. |
| 3 | Hiệu quả sử dụng trực tuyến | 1.0 | 3 | 3.0 | Tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng thao tác mua sắm trực tuyến mượt mà. |
| 4 | Độ phức tạp của xử lý bên trong | 1.0 | 4 | 4.0 | Ma trận thuật toán kiểm tra xung đột phần cứng PC Builder và khóa kho 15 phút. |
| 5 | Mã nguồn phải tái sử dụng được | 1.0 | 3 | 3.0 | Thiết kế kiến trúc Module hóa (Modular Architecture) dễ tái sử dụng. |
| 6 | Dễ cài đặt | 0.5 | 2 | 1.0 | Đóng gói triển khai qua Docker Compose thuận tiện. |
| 7 | Dễ sử dụng | 0.5 | 4 | 2.0 | Giao diện trực quan hiện đại theo phong cách bán lẻ công nghệ tiên tiến. |
| 8 | Khả năng chuyển đổi / đa nền tảng | 2.0 | 2 | 4.0 | Hỗ trợ Responsive tốt trên mọi kích thước màn hình PC, Laptop, Tablet, Mobile. |
| 9 | Khả năng dễ thay đổi | 1.0 | 3 | 3.0 | Cấu trúc CSDL chuẩn hóa, thuận lợi mở rộng thêm các nhóm linh kiện mới. |
| 10 | Xử lý tương tranh đồng thời | 1.0 | 3 | 3.0 | Xử lý giữ tồn kho khi nhiều khách cùng tranh mua linh kiện số lượng giới hạn. |
| 11 | Có các tính năng bảo mật đặc biệt | 1.0 | 3 | 3.0 | Mã hóa mật khẩu Argon2/Bcrypt, xác thực JWT, phân quyền truy cập Role-based. |
| 12 | Truy nhập trực tiếp bên thứ ba | 1.0 | 3 | 3.0 | Kết nối trực tiếp API VietQR, Webhook cổng thanh toán ngân hàng. |
| 13 | Yêu cầu phương tiện đào tạo đặc biệt | 1.0 | 1 | 1.0 | Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng và video demo cho nhân viên kho. |
| I | Tổng hệ số kỹ thuật - công nghệ (TFW) |  |  | 30.0 | TFW = Tổng cộng (Wi x Vi) |

Hệ số phức tạp kỹ thuật - công nghệ (TCF):
TCF = 0.6 + (0.01 x TFW) = 0.6 + (0.01 x 30.0) = 0.90

C.VI Bảng tính toán hệ số tác động môi trường và nhóm làm việc (EFW & EF)

1. Dự kiến trình độ và kinh nghiệm cần có của nhân công lao động

| TT | Kỹ năng chuyên môn công nghệ | Mức độ yêu cầu & Đánh giá (Thang điểm 10) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kỹ năng lập trình Frontend: React.js, Next.js, HTML5/CSS3, TypeScript | 9.5 / 10 |
| 2 | Kỹ năng lập trình Backend & API: Node.js, NestJS, RESTful API, Webhook | 9.0 / 10 |
| 3 | Kỹ năng cơ sở dữ liệu: PostgreSQL, Prisma ORM, tối ưu hóa truy vấn Serial | 9.0 / 10 |
| 4 | Kỹ năng kiểm thử & Đóng gói triển khai: Docker, Git, CI/CD, Postman | 8.5 / 10 |
| 5 | Kiến thức nghiệp vụ: Quản lý thương mại điện tử, quản trị kho hàng theo Serial | 8.5 / 10 |

2. Tính toán hệ số tác động môi trường, xác định độ ổn định kinh nghiệm (ES) và nội suy thời gian lao động (P)

| TT | Yếu tố tác động môi trường và nhóm làm việc | Trọng số (Wi) | Giá trị xếp hạng (Vi) | Kết quả (Wi x Vi) | Độ ổn định kinh nghiệm (ES) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Có áp dụng quy trình phát triển phần mềm (Agile/Scrum, RUP) | 1.5 | 3 | 4.5 | 1.0 |
| 2 | Kinh nghiệm phát triển các ứng dụng thương mại điện tử tương tự | 0.5 | 3 | 1.5 | 0.1 |
| 3 | Kinh nghiệm về lập trình và thiết kế hướng đối tượng (OOP) | 1.0 | 3 | 3.0 | 1.0 |
| 4 | Kinh nghiệm và khả năng tổ chức, quản lý của trưởng nhóm | 0.5 | 4 | 2.0 | 0.6 |
| 5 | Tính chủ động, năng động và tinh thần làm việc nhóm | 1.0 | 4 | 4.0 | 1.0 |
| 6 | Độ ổn định của các yêu cầu chức năng và nghiệp vụ | 2.0 | 4 | 8.0 | 1.0 |
| 7 | Sử dụng các nhân viên làm việc bán thời gian | -1.0 | 3 | -3.0 | 0.0 |
| 8 | Kinh nghiệm sử dụng ngôn ngữ lập trình độ khó cao (TypeScript Full-stack) | -1.0 | 4 | -4.0 | 0.0 |
| I | Hệ số tác động môi trường và nhóm làm việc (EFW) |  |  | 16.0 |  |
| II | Hệ số phức tạp về môi trường (EF) = 1.4 + (-0.03 x EFW) |  |  | 0.92 |  |
| III | Độ ổn định kinh nghiệm (ES) = Tổng điểm nội suy |  |  |  | 4.7 |
| IV | Nội suy thời gian lao động (P) theo bảng chuẩn |  |  |  | 20 người-giờ/AUCP |

Giải thích công thức nội suy P:
Với độ ổn định kinh nghiệm ES = 4.7 ≥ 3, áp dụng công thức chuẩn: P = 26 - (ES - 3) x (6 / 2.2) = 26 - (4.7 - 3) x 2.727 = 21.36 người-giờ/AUCP. Đề tài lựa chọn mức chuẩn an toàn P = 20 người-giờ/AUCP (tương ứng định mức 20 p-h cho mỗi điểm Use-case điều chỉnh như trong file Diem Use case đã nộp).

C.VII Bảng tính toán giá trị phần mềm và tổng hợp dự toán chi phí

1. Bảng tính toán chi phí trực tiếp phát triển phần mềm (G)

| TT | Hạng mục tính toán | Công thức / Căn cứ tính | Giá trị tính toán | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Tính điểm trường hợp sử dụng (Use-Case) |  |  |  |
| 1 | Điểm Actor (TAW) | Theo Bảng C.III | 10.0 | Điểm |
| 2 | Điểm Use-Case (TBF) | Theo Bảng C.IV | 125.0 | Điểm |
| 3 | Tổng điểm chưa điều chỉnh (UUCP) | UUCP = TAW + TBF | 135.0 | Điểm |
| 4 | Hệ số phức tạp kỹ thuật - công nghệ (TCF) | TCF = 0.6 + (0.01 x TFW) | 0.90 | Hệ số |
| 5 | Hệ số phức tạp về môi trường (EF) | EF = 1.4 + (-0.03 x EFW) | 0.92 | Hệ số |
| 6 | Điểm Use-Case điều chỉnh (AUCP) | AUCP = UUCP x TCF x EF | 111.78 | Điểm |
| II | Nội suy thời gian lao động (P) | Theo Bảng C.VI (mục 2) | 20.0 | người-giờ/AUCP |
| III | Giá trị nỗ lực thực tế (E) | E = (10 / 6) x AUCP | 186.30 | người-tháng |
| IV | Mức lương lao động bình quân (H) | Định mức theo quy định của BTTTT | 35,000 | đồng/người-giờ |
| V | Chi phí trực tiếp xây dựng phần mềm (G) | G = 1.4 x E x P x H | 182,574,000 | VNĐ |

2. Bảng tổng hợp dự toán chi phí phần mềm theo Quyết định 671/QĐ-BTTTT

| TT | Khoản mục chi phí | Cách tính toán | Ký hiệu | Giá trị thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí trực tiếp xây dựng, phát triển phần mềm | Theo Bảng C.VII.1 | G | 182,574,000 |
| 2 | Chi phí chung (quản lý, khấu hao, văn phòng...) | G x 65% | C | 118,673,100 |
| 3 | Thu nhập chịu thuế tính trước | (G + C) x 6% | TL | 18,074,826 |
| 4 | Chi phí phát triển phần mềm nội bộ | G + C + TL | GPM | 319,321,926 |
| 5 | Chi phí bảo trì, hỗ trợ vận hành (dự kiến 1 năm) | 5% x GPM | GBT | 15,966,096 |
|  | TỔNG DỰ TOÁN CHI PHÍ PHẦN MỀM (GPM) | Làm tròn số | TỔNG | 319,322,000 |